Biała, dnia 04.11.2009r.

ZP.3410-23/09

wg rozdzielnika

W związku z przetargiem nieograniczonym dotyczącym zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brwilno, gm. Stara Biała - etap II” wpłynęło następujące zapytanie:

Zapytanie z dnia 03.11.2009 r.:

„W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na ww. zadanie istnieje rozbieżność odnośnie terminu wykonania zamówienia, tj. w pkt. 4 SIWZ – termin wykonania zamówienia - do 30.09.2010r., natomiast we wzorze umowy w § 3 pkt. 2 istnieje zapis „ do 30.10.2010r.”.

W związku z powyższym proszę o określenie właściwego terminu zakończenia robót”.

W odpowiedzi na powyższe zapytanie, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) uprzejmie informuję, że termin wykonania zamówienia ustalono na dzień 30.09.2010 r.. W związku 
z powyższym na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadza się zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącą zadania pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brwilno, gm. Stara Biała - etap II " polegającą na zmianie w § 3 pkt. 2 projektu umowy terminu zakończenia przedmiotu zamówienia umowy z „do 30.10.2010r.” na „do 30.09.2010r.”

Pozostałe postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Proszę o uwzględnienie w/w zmian w składanych ofertach.

Z poważaniem

Otrzymują:

- Wykonawcy, o których mowa w art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- informatyk w/m (do udostępnienia na stronach www.bip.starabiala.pl i www.starabiala.pl)

- a/a.