Biała, dnia 31.08.2010 r.

ZP.3410-17/10

wg rozdzielnika

W związku z przetargiem nieograniczonym dotyczącym zadania pn. „Budowa szkolnych placów zabaw w Maszewie Dużym, Starych Proboszczewicach i Starej Białej” wpłynęło następujące zapytanie:

- Zamawiający wyznaczył termin zakończenia prac związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia do dnia 22 października.

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość ewentualnego wydłużenia terminu realizacji zamówienia do 15 grudnia 2010r. z przyczyn niezależnych od Wykonawcy wynikających z:

– zaistnienia warunków pogodowych uniemożliwiających wykonanie prac budowlanych w terminie;

– opóźnienia w dostawie urządzeń zabawowych przez producenta. W związku z bardzo dużym popytem na sprzęt zabawowy do wyposażenia placu zabaw wiodący producenci na rynku zmuszeni są wydłużać czas oczekiwania na produkcję i dostawę zamówionych u nich produktów. Dlatego zakończenie wszelkich prac w terminie do dnia 22.10.2010r. może okazać się nie wykonalne.

- Ogrodzenie placów zabaw

Pytanie:

W projekcie wykonawczym dotyczącym budowy placu zabaw dla Szkoły Podstawowej w Proboszczewicach Nowych opisano długość ogrodzenia jako 761,19 mb. Proszę o potwierdzenie czy faktycznie potrzebna jest taka ilość, bowiem standardowo na ogrodzenie „dużego” placu zabaw o pow. ok. 500 m2 wystarczy ~90 mb.

Oraz o informację czy w dwóch pozostałych szkołach nie zostało zaprojektowane ogrodzenie bowiem w dokumentacji nie jest uwzględnione.

- Krawężniki elastyczne

Pytanie:

Czy zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania krawężników betonowych niewystających. Jest to istotne ze względu na fakt, iż:

- krawężniki elastyczne w kolorze pomarańczowym nie występują

- ich użycie zdecydowanie zwiększa koszty całej inwestycji i pomniejsza kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć np. na urządzenia zabawowe.

Obrzeża będą zlokalizowane poza strefą bezpieczeństwa więc ich zastosowanie nie wpłynie ujemnie na bezpieczeństwo dzieci korzystających z placu zabaw.

W odpowiedzi na powyższe zapytanie, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) uprzejmie informuję, że:

Ad1 Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu realizacji zamówienia. Kwestie z tym związane reguluje umowa (projekt umowy stanowi element SIWZ).

Ad2 Ogrodzenie należy wykonać zgodnie z rysunkiem numer 2 znajdującym się w projekcie pn.: „ Projekt budowlany i wykonawczy - plac zabaw Stare Proboszczewice.” Z rysunku tego wynika, że długość ogrodzenia placu zabaw w Starych Proboszczewicach wynosi 61,19 mb.  Na placach zabaw w Maszewie Dużym i Starej Białej nie przewidziano ogrodzeń.

Ad3 Zamawiający dopuszcza rozwiązania opisane w projektach budowlanych, które zakładają zastosowanie obrzeży elastycznych lub obrzeży betonowych z elastyczną nakładką. Elastyczna nakładka powinna mieć grubość ok. 4 cm.

Z poważaniem

Otrzymują:

- Wykonawcy, o których mowa w art. 38 ust. 1, 2  ustawy Prawo zamówień publicznych.

- informatyk w/m (do udostępnienia na stronach www.bip.starabiala.pl i www.starabiala.pl)

- a/a.