Biała, dnia 11.04.2013 r.

IR.ZP.271.6.2013

wg rozdzielnika

W związku z przetargiem nieograniczonym dotyczącym zadania pn. „Budowa dróg gminnych nr 291311W i 291317W na terenie gminy Stara Biała” wpłynęło następujące zapytanie:

„(…) zwraca się z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ dot. Przetargu nieograniczonego na „Budowę dróg gminnych nr 291311W i 291317W na terenie gminy Stara Biała”:

1. Zgodnie z Projektami budowlanymi na drogach gminnych  nr 291311W Ulaszewo-Brwilno, nr 291317W Brwilno-Maszewo Duże i na dr. w m. Brwilno należy wykonać warstwę odsączającą z piasku gruboziarnistego gr. 20 cm, na drodze gminnej nr 291311W Ulaszewo – Kobierniki i na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2907W Wyszyna – Ulaszewo z dr. gm. Nr 291311W Ulaszewo – Brwilno – warstwę odsączającą gr. 15 cm. Wg przedmiarów robót (poz. 5.3 przedmiar V.2, poz. 2.5 przedmiar V.1) na wszystkich w/w drogach należy wykonać w-wę odsączającą gr. 20 cm. Prosimy o doprecyzowanie, jaką grubość warstwy odsączającej należy wykonać na poszczególnych drogach i ew. wprowadzenie odpowiednich zmian w dokumentacji i przedmiarze robót.

2.  Prosimy o potwierdzenie, że na drogach gminnych nr 291311W Ulaszewo-Brwilno, nr 291317W Brwilno-Maszewo Duże, nr 291311W Ulaszewo – Kobierniki i na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2907W Wyszyna – Ulaszewo z dr. gm. Nr 291311W Ulaszewo – Brwilno należy wykonać warstwę ścieralną z SMA 11, natomiast na drodze gminnej w m. Brwilno – warstwę ścieralną z betonu asfaltowego (asfalt 50/70).

3. Zgodnie z Projektami budowlanymi na drogach gminnych  nr 291311W Ulaszewo-Brwilno, nr 291317W Brwilno-Maszewo Duże, nr 291311W Ulaszewo – Kobierniki należy wykonać warstwę wiążącą z betonu asfaltowego gr. 6 cm,  na dr. w m. Brwilno – warstwę wiążącą gr. 7 cm a na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2907W Wyszyna – Ulaszewo z dr. gm. nr 291311W Ulaszewo – Brwilno - warstwę wiążąca gr. 8 cm. Prosimy o potwierdzenie w/w grubości warstw wiążących.

4. Na drodze gm. nr 291317W w m. Brwilno zaprojektowano chodnik w km 0+000 - 0+553,50 z kostki betonowej gr 8 cm koloru szarego na warstwie odsączającej z piasku gr. 5 cm, natomiast w km 0+553,50 – 0+600 z kostki betonowej gr. 8 cm kolorowej na warstwie odsączającej z piasku gr. 10 cm.

Prosimy o ujednolicenie koloru kostki i grubości warstwy odsączającej i wprowadzenie odpowiednich zmian w dokumentacji i przedmiarze robót.

5. Na drodze gm. Nr 291317W w m. Brwilno zaprojektowano ścieżkę rowerową w km 0+000 - 0+553,50 z kostki betonowej gr 8 cm czerwonej, natomiast w km 0+553,50 – 0+600 z kostki betonowej gr. 8 cm szarej.

Prosimy o ujednolicenie koloru kostki i wprowadzenie odpowiednich zmian w dokumentacji i przedmiarze robót.

6. Prosimy o informację, czy skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 555 z dr. gminną nr 291311W Ulaszewo - Kobierniki wchodzi w zakres robót objętych niniejszym postępowaniem? Decyzja nr 3/2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nie obejmuje działki o nr ewid. 46, przez którą przebiega droga wojewódzka nr 555.

7. W przypadku konieczności wykonania w/w skrzyżowania prosimy o zamieszczenie projektu budowlanego, zawierającego zaprojektowaną konstrukcję nawierzchni na w/w skrzyżowaniu (uzgodnienie z MZDW Warszawa) oraz przedmiaru robót.

8. Prosimy o zamieszczenie wykazu drzew do wycinki i karp do usunięcia – dot. drogi w m. Brwilno,  dr nr 291311W Ulaszewo-Brwilno i nr 291317W Brwilno-Maszewo Duże.

9. Czy Zamawiający posiada ważne  pozwolenia na wycinkę wszystkich drzew przewidzianych do usunięcia?

10. Czyją własnością jest drewno pozyskane z wycinki drzew, karpiny i gałęzie?

11. Gdzie należy odwieźć usunięte karpiny, gałęzie i dłużyce?

12. Zgodnie z Projektem budowlanym należy rozebrać ogrodzenia kolidujące z przebudową drogi i wykonać nowe z siatki stalowej wraz z bramami i furtkami. Nie ma tych pozycji w przedmiarze robót. Prosimy o potwierdzenie, że roboty te nie wchodzą w zakres niniejszego postępowania.

13. Straciło ważność uzgodnienie z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie dot. skrzyżowania drogi gm. nr 291311W Ulaszewo - Kobierniki z gazociągami wysokiego ciśnienia. Prosimy o informację, czy Zamawiający dysponuje aktualnymi uzgodnieniami z GAZ-SYSTEMEM?

14 . Prosimy o potwierdzenie, że budowa oświetlenia ulicznego w m. Brwilno nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania.

15. W przedmiarze robót – dot. drogi gminnej w m. Brwilno - występuje tylko oznakowanie poziome. Zgodnie z Projektem stałej organizacji ruchu na w/w drodze należy ustawić również oznakowanie pionowe w ilości 8 szt. Prosimy o odpowiedź, czy wykonanie oznakowania pionowego wchodzi w zakres niniejszego postepowania?

16. SST D-04.03.01 oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych powołuje się na nieaktualne normy i rodzaje emulsji asfaltowych. Prosimy o zmianę SST na aktualnie obowiązującą normę PN-EN i obowiązujące wymagania wraz z podaniem rodzaju emulsji jaką należy zastosować.

17. SST D-05-03-05a Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego powołuje nieaktualne normy zarówno w zakresie wymagań materiałów jak i projektowania MMA. Prosimy o zmianę SST na aktualnie obowiązujące normy PN-EN oraz wymagania techniczne WT-1 i WT-2 jakim maja odpowiadać materiały oraz projektowana MMA, wraz z podaniem kategorii ruchu, uziarnienia MMA oraz rodzaju asfaltu.

18. SST D-05-03-13 Warstwa ścieralna SMA powołuje nieaktualne normy zarówno w zakresie wymagań materiałów jak i projektowania MMA. Prosimy o zmianę SST na aktualnie obowiązujące normy PN-EN oraz wymagania techniczne WT-1 i WT-2 jakim maja odpowiadać materiały oraz projektowana MMA, wraz z podaniem kategorii ruchu, uziarnienia MMA oraz rodzaju asfaltu.

19. SST D-04-04-02 Kruszywa łamane stabilizowane mechanicznie przywołują zapisy polskiej normy PN-S-06102. Ponieważ norma ta zostaje zastąpiona normą europejską PN-EN 13034 a dostępność kruszyw i wymagań jest bardzo ograniczona dla normy polskiej, czy zamawiający dopuszcza stosowanie kruszyw łamanych odpowiadającym wymogom dla normy PN-EN?.

20. Prosimy o wyjaśnienie czy osadnik piasku O/S DN 2000, Vcz.=5,0m3, separator lamelowy PSW oraz wylot ścieków deszczowych do rowu melioracyjnego są  przedmiotem w/w przetargu.  W załączonych do SIWZ przedmiarach brak jest w/w pozycji.

Jeśli są przedmiotem przetargu prosimy podać jaki separator przyjąć do wyceny, gdyż wg dokumentacji technicznej pn. Kanalizacja deszczowa – droga gminna w Brwilnie w opisie technicznym pkt. 2.0 – Dane ogólne - mówi się o separatorze 40/400 a w opisie pkt. 3.0 - Bilans wód opadowych - ujęto separator 30/300. Prosimy także uzupełnić przedmiary robót oraz załączyć rysunki na których będą ujęte brakujące elementy.

21. Wg przedmiaru robót przepusty pod zjazdami i drogami należy wykonać:

- o średnicy 30 cm – z rur typu AROT

- o średnicy 40 cm – z rur betonowych

- o średnicy 60 cm – z rur żelbetowych.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie rur typu AROT również do przepustów o średnicy 40 cm i 60 cm?”.

W odpowiedzi na powyższe zapytanie, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. Nr 113 z 2010 r., poz. 759 ze zmianami) informuję, że

Ad.1 Warstwy odsączające należy wykonać zgodnie z dokumentacjami budowlanymi dotyczącymi poszczególnych odcinków dróg. Ponadto przypominam, że załączone do SIWZ przedmiary robót stanowią jedynie materiał pomocniczy.

Ad.2 Warstwę ścieralną należy wykonać zgodnie z dokumentacjami budowlanymi dotyczącymi poszczególnych odcinków dróg. Ponadto przypominam, że załączone do SIWZ przedmiary robót stanowią jedynie materiał pomocniczy.

Ad.3 Warstwę wiążącą należy wykonać zgodnie z dokumentacjami budowlanymi dotyczącymi poszczególnych odcinków dróg. Ponadto przypominam, że załączone do SIWZ przedmiary robót stanowią jedynie materiał pomocniczy.

Ad.4 Chodniki należy wykonać z kostki betonowej koloru szarego, natomiast elementy konstrukcji zgodnie z dokumentacjami technicznymi dotyczącymi poszczególnych odcinków dróg.

Ad.5 Ścieżkę rowerową należy wykonać z kostki betonowej czerwonej, natomiast elementy konstrukcji zgodnie z dokumentacjami technicznymi dotyczącymi poszczególnych odcinków dróg.

Ad.6 Skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 555 z drogą gminną nr 291311W Ulaszewo-Kobierniki nie wchodzi w zakres niniejszego postępowania. Należy dowiązać się do zjazdu ze zmodernizowanej drogi wojewódzkiej.

Ad.7 Nie dotyczy.

Ad.8 Drzewa przeznaczone do wycinki przy drogach nr 291311W Ulaszewo-Brwilno i nr 291317W Brwilno-Maszewo Duże zostały objęte decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych. Na drodze w m. Brwilno wykaz drzew jest opracowywany.

Ad.9 Decyzja na wycinkę drzew w m. Brwilno jest w trakcie uzyskiwania, natomiast na dwóch pozostałych odcinkach sprawę wycinki drzew regulują decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych.

Ad.10 Drewno pozyskane z wycinki stanowi własność Gminy.

Ad.11 Dłużyce należy odwieźć na SUW Biała, natomiast karpiny i gałęzie należy odwieźć do utylizacji.

Ad.12 Roboty dotyczące rozebrania i wykonania nowych ogrodzeń kolidujących z drogą nie wchodzi w zakres niniejszego postępowania.

Ad.13 Zamawiający nie dysponuje aktualnymi uzgodnieniami z GAZ-SYSTEMEM.

Ad.14  Budowa oświetlenia ulicznego w m. Brwilno nie wchodzi w zakres niniejszego postępowania.

Ad.15 Wykonanie oznakowania pionowego przy drodze w m. Brwilno wchodzi w zakres postępowania. Znaki te zostały ujęte w stałej organizacji dot. drogi w m. Brwilnie.

Ad.16 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych należy wykonać zgodnie z aktualnymi normami.

Ad.17 Warstwy wiążące należy wykonać zgodnie z dokumentacjami budowlanymi oraz aktualnymi normami.

Ad.18 Warstwy ścieralne należy wykonać zgodnie z dokumentacjami budowlanymi oraz aktualnymi normami .

Ad.19 Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być kruszywo łamane spełniające warunki aktualnych norm.

Ad.20 Osadnik piasku, separator lamelowy oraz wylot ścieków deszczowych do rowu melioracyjnego nie są przedmiotem przedmiotowego przetargu.

Ad.21 Przepusty pod zjazdami i drogami należy wykonać zgodnie z dokumentacjami budowlanymi.

Z poważaniem

Otrzymują:

- Wykonawcy, o których mowa w art. 38 ust. 1, 2  ustawy Prawo zamówień publicznych.

- informatyk w/m (do udostępnienia na stronach www.bip.starabiala.pl i www.starabiala.pl)

- a/a